POINTS DE LA REUNION DU 02 MAI 2023

- Prévoir des tests sur cora avec les utilisateurs déjà présent, prêt et équipé

- Les tests sur Access pay prévu dans une semaine (vidéo animatique à faire par le service com)

- Prendre un VPS

- Séance de travail à prévoir avec l’équipe de Agilly pour code engine

- Tableau des solutions et capacité de stockage à faire (M. MOHAMED)

- M. DEGRE nous fera un retour ce jour à midi concernant cora

- M. LANYIO sera dans nos locaux du 08 AU 26 mai pour répondre à toutes les préoccupations liées à CAGEFCI

- Formation PERFECT prévu le 08 JUIN 2023

- Revoir les fiches de sensibilisation et débuter la campagne de sensibilisation (M. MOHAMED et Mariam)

- Tableau des hébergements à faire (M. MOHAMED)

- Quelques modifications de compréhension à sur le guide cora